聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

招标文件

（项目编号：SDZF-2018-01）

招 标 人：聊城润泽旅游开发有限公司

代理机构：山东正方建设项目管理有限公司

二〇一八年三月

目 录

第一章招标公告	2

第二章投标须知	4

第三章 合同条款及格式	24

第四章  项目说明工程量清单	25

第五章 投标文件格式	27

第一章招标公告

一、项目名称：聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

二、项目编号：SDZF-2018-01

三、项目情况：

| 内容 | 投标人资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 北城周公河500亩苗木栽植 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件。 2、具有有效的营业执照经营范围。 5、本项目不接受联合体投标。 | 112.7445万元 |

四、报名与获取招标文件时间及方式

1.时间：2018年3月7日8时30分至 2018年3月9日17时00分

（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段）

3.方式：来人购买。

领取招标文件时须携带以下资料：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书副本、基本账户开户许可证、法人授权委托书、授权人身份证。

注：上述资料报名时必须出具原件，否则不予接收，同时提供加盖公章复印件一套。获取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

4、售价：每套300元人民币。

五、递交投标文件时间及地点

1、时间：2018年3月17日8:30:00至2018年3月17日9:00:00（北京时间）逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段）

六、开标时间及地点

1、时间：2018年3月17日9:00:00（北京时间）

2、地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段）

七、联系方式

1.招标人：聊城润泽旅游开发有限公司

地址：聊城经济技术开发区

联系人：岳峰

联系方式：0635-2115125

2、招标代理机构：山东正方建设项目管理有限公司

地址：聊城市东昌府区湖南路中段

联系人：王主任

联系方式：0635-8625688

邮箱：lczf999@163.com

2018年3月 7日

第二章投标须知

投标须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程 |
| 2 | 招标人 | 聊城润泽旅游开发有限公司 |
| 3 | 施工地点 | 聊城经济技术开发区 |
| 4 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 质量标准 | 合格。养护期两年，从竣工验收合格之日算起。 |
| 6 | 项目范围 | 北城周公河500亩苗木栽植，数量约为20500棵；苗木种类为白蜡、国槐、法桐。 |
| 7 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 工期 | 计划工期：30日历天。养护期两年。 |
| 9 | 付款方式 | 按照甲方规定时间及规格要求栽植完毕，经验收合格后，按验收苗木实际数量金额的50%支付；一年后，所栽植的苗木无死亡（或补栽），按验收苗木实际数量金额的80%支付，二年后，苗木生长良好无死亡（或补栽），无息付清剩余尾款。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 11 | 资质要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件； 2、具有有效的营业执照经营范围； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 报名及领取标书时间 | 时间：2018年3月7 日8时30分至 2018年 3 月 9 日17时00分 地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段） |
| 14 | 投标有效期 | 90日历天(从投标文件递交截止之日算起) |
| 15 | 招标保证金 | 投标保证金应当以支票、汇票、本票、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。人民币贰万圆整（20000.00元）。以电汇网银等形式递交保证金的各供应商，保证金须在递交响应文件截止时间前从公司基本账户转出，并注明聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程（可以简写）保证金。未按本规定递交保证金的视为投标无效，不得参与评审。（开户单位：山东正方建设项目管理有限公司聊城分公司；开户银行：聊城农行东昌支行，账号：915011502234205 0007082）保证金不接受第三方及个人汇款。对公账户之间的转账、电汇等业务，节假日无法办理，请提前安排。投标保证金以到达指定账户时间为准。 |
| 16 | 代理费服务费 | 按发改价格[2011]534号文件标准的收取，由中标人承担。 |
| 17 | 公证费 | 公证费1000元，由中标人承担。 |
| 19 | 踏勘现场及答疑安排 | 招标人不再统一组织踏勘，各投标人在领取招标文件后必须自行到项目现场进行踏勘，根据现场踏勘显示的所有内容做出详细的施工报价。不论施工报价中是否含有踏勘现场显示的所有工程内容，均视其已包含在其他施工报价中。如有疑问请于2018年3月10日17时前（逾期提出的问题将不再予以答复）将疑问发送邮箱：lczf999@163.com，并电话告知。联系人：王主任，联系方式：0635-8625688，采购代理机构汇总并由相关部门回复后发送至各供应商。 |
| 20 | 投标文件份数 | 一份正本，五份副本，电子版投标文件一份，唱标一览表一式三份，分别单独密封。投标文件A4幅面，胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。未按规定装订的投标无效。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2018年3月17 日 09时00分 地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段） |
| 22 | 开标时间及 地点 | 时间：2018年 3 月17 日 09时00分 地点：山东正方建设项目管理有限公司（聊城市东昌府区湖南路中段） |
| 23 | 招标控制价 | 本项目招标控制价：112.7445万元，超过控制价的报价为无效报价。 |
| 24 | 资格审查 | 投标人须在开标前递交以下证件： 1、营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件或三证合一营业执照原件； 2、法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件加盖公章（附件）；提供法定代表人身份证复印件加盖公章； 3、基本帐户开户许可证复印件及保证金电汇或转账凭证复印件； 7、参加政府采购活动前3年内（2015年-2018年）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）及《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法企业名单的《无违规违法声明》）及承诺函见附件。 8、依法缴纳社会保障资金。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单的复印件加盖公章； 9、2016年度税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章； 10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件） 11、2016年度财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明复印件加盖公章。 注：1、本项目采用资格后审，为方便审查投标人资格，请投标人提供上述证件原件单独放入档案袋中，可不密封，与投标文件同时递交，以备审查。 2、相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可由当地公证机关出具公证书原件，否则其投标无效。 3、上述所有资格证明材料（复印件加盖公章）必须附在投标文件正本和副本中。投标人对有关证件的真伪、有效性负相应法律责任。 4、评标委员会仅依据各投标人现场提供的资料确认其资格，不接受任何其他形式的补充说明。 5、未按上述要求提供1-11项资质证明的视为无效投标。 |
| 28 | 同类工程 | 本项目所指的同类工程要求为包含绿化施工的有关工程。 |

## 一、总则

1、工程综合说明除报价须知表外：

1.1本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、国家和地方有关工程招投标方面的法律、法规和管理规定，已办理招标申请手续,现通过公开招标择优选择施工单位。

1.2以本工程清单和国家、地方和本招标文件的有关规定为投标依据。

2、资金来源：财政资金

3、合格的投标人

3.1投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质，见报价须知表。

3.2具有完善的施工质量保证体系。

3.3有关证明投标人法律地位的原始文件（包括营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等）。

3.4具有良好的银行资信、商业信誉。

3.5投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除。具有被授予合同的资格，投标者应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件。

4、投标费用

投标单位应承担其购买招标文件及编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

（14）投标人低于成本或者超过招标控制价的报价竞标；

6.踏勘现场

6.1投标人自行踏勘现场以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行解决。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1本工程的招标文件包括下列文件及所有按本须知规定发出的补充资料和投标答疑资料。

第一章招标公告

第二章投标须知

第三章合同文件格式

第四章项目说明

第五章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并因此可能导致其投标文件被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

8.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足10天，并且澄清内容属于实质性变更影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

8.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止日期前，无论何种原因招标人都可对招标文件进行修改。

9.2招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

9.3修改通知将以书面形式送至所有获得招标文件的投标单位，并对其起约束作用。投标单位收到通知后，应立即以书面形式向招标机构回确认函。

## 三、投标报价及工程结算

8、投标报价及工程结算

8.1投标报价

8.1.1报价范围：本次报价要求为一次性报价且只有一种方案。报价要依据招标人提供招标文件的要求并按照企业实际情况进行计算，投标人计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出投标人报价的个别成本，但不得低于工程成本价。

8.1.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

8.1.3投标人的投标报价，应是投标人在规定工期内完成招标文件、施工图纸、工程量清单及勘察现场所示全部招标工程范围的报价。

8.1.4本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的总价以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用,所报单价为全费用综合单价。

投标人的投标总价应与清单报价一致。各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

工程量清单中所有列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填写的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的全费用单价中。

8.1.5 投标人必须先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8.2招标人保留对投标人所报全费用单价进行审查和询标的权力。投标人所报工程量全费用单价经审查明显过高或过低的，评标委员会评标时可要求投标人作出相应的书面解释。

8.3本工程结算方式为以工程量清单为依据，在正常施工工期内施工并完成，中标全费用综合单价包死。如施工中因工程需要增加或减少工程量，则由招标人、工程监理和工程审计人员根据实际情况进行签证，经审计后按中标的全费用综合单价计算出增加或减少的造价总额,确定最后结算价。

8.4投标文件所涉及费用的币种均为人民币。

## 四、投标文件的编制

9、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用汉语及中文。

10.投标文件的组成

10.1招标保证金（保证金汇款凭证复印件及开户许可证复印件加盖公章）

10.2投标函

10.3投标单位概况表

10.4 资格、资质证明文件

10.4.1 营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件或三证合一营业执照原件；

10.4.2 法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件加盖公章（附件）；提供法定代表人身份证复印件加盖公章；

10.4.3 基本帐户开户许可证复印件及保证金电汇或转账凭证复印件；

10.4.7  参加政府采购活动前3年内（2015年-2018年）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）及《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法企业名单的《无违规违法声明》）及承诺函见附件。10.4.8  依法缴纳社会保障资金。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单的复印件加盖公章；

10.4.9  2016年度税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；

10.4.10  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）

10.4.11  2016年度财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明复印件加盖公章。

10.5投标文件

10.5.1唱标一览表；

10.5.2已标价的工程量清单

10.6技术文件

10.6.1技术资料（投标人自行提供）

10.6.2施工组织设计方案

1.施工部署及工程重点。

2.质量保证体系及措施。

3.施工方案及主要分部、分项工程施工方法。

4.现场安全文明施工及扬尘防治措施。

5.投入主要施工机械设备。

6.施工进度计划及保障措施。

7. 项目班子配备情况、劳动力安排。

10.7商务文件

10.7.1项目管理机构配备

- 项目管理机构配备情况表

- 项目技术负责人简历表

（3）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（4）投标人承诺书；

10.7.2近三年来完成的类似项目情况表（2015年1月1日以来）

10.7.3正在实施的和新承接的项目情况表

10.7.4近年来企业施工工程获奖情况及守合同重信用情况

10.8附表：投标人有关证件统计表

11、投标有效期

11.1 投标文件在须知表规定的投标截止日期之后的报价须知表所列的日历日内有效。

11.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被扣留招标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应的延长招标保证金的有效期，在延长期内须知表的规定仍然适用。

12、招标保证金及履约保证金

12.1招标保证金：投标人按报价须知前附表规定交纳招标保证金。

12.2对于未能按要求提交招标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标而拒绝。

12.3未中标的投标人招标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息返还。

12.4有下列情形之一的，招标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人拒绝按本须知规定修正标价；

（4）中标人未能在规定期限内签订合同协议；

（5）在提交投标文件截止时间后至招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

（6）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的。

12.5招标代理服务费: 招标代理服务费按发改价格[2011]534号文件工程类标准规定标准收取，由中标人承担。

12.6公证费：公证费人民币1000元，由中标人缴纳。

13、投标预备答疑及勘察现场

13.1 投标人应在招标文件规定的投标答疑时间前，将要求答复的问题以书面形式提交招标人，招标人将作出澄清和解答。

13.2 勘察现场

13.2.1获取招标文件后，投标企业必须对工程现场及周围环境进行踏勘，充分考虑施工过程中的各项不利因素。

13.2.2 勘察现场时应仔细对施工区域了解情况，不得在施工时提出无理要求。

13.2.3 投标人承担踏勘现场所发生的自身费用，投标人因此做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任。

13.2.4 招标人向投标人提供的有关施工现场资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的理解、推论和结论概不负责。

14、投标文件的份数和签署

14.1  投标人按本报价须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和报价须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

14.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）签字。

14.3为方便开标唱标，投标人应将“唱标一览表”另外再单独密封三份在“唱标一览表密封袋”中。

14.4 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或委托代理人）签字。

## 五、投标文件的递交

15、投标文件的密封与标志

15.1  投标人应在投标文件的正本和副本上标明“正本”或“副本”,并在封面和密封条骑缝处加盖投标人公章和法定代表人（或代理人）签字，并注明“开标前不得开封”字样。

15.2  如果投标文件没有按上述规定密封并加写标志，代理机构不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.3  投标文件递交至报价须知表所述的单位地址。

16、投标截止期

16.1  投标人应按报价须知表规定的日期和时间将投标文件递交给代理机构。

16.2  代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17、投标文件的修改与撤回

17.1  投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

17.2  投标人的修改或撤回通知,应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

17.3  根据须知表的规定，在投标截止日期与招标文件中规定有效期终止日之间的时间内,投标人不能撤回投标文件。否则其招标保证金将被扣留。

## 六、开标

18、开标

18.1  招标代理机构将于投标须知表规定的时间和地点举行开标会议,参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

法定代表人不能到达开标现场的，授权代理人必须持法定代表人授权委托书和本人身份证原件到达开标现场。投标人法定代表人或法定代表人的委托代理人未参加开标会议的视为自动弃权。

投标人所推荐拟承揽本工程施工的项目部经理必须持本人身份证、项目经理的建造师注册证原件参加开标仪式,未参加开标会议的视为自动弃权。（以公证处开标前监督并查验证件为准认定是否到场）

18.2投标文件下列情况之一者，招标人或者招标代理机构不予受理：

18.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

18.2.2未按招标文件要求密封的；

18.2.3无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字或盖章的。

18.3开标时，由投标人代表或招标人委托的公证机构当众检查投标文件密封情况并宣布检查结果；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

18.4评标之前，对投标人进行资格审查，资格审查未通过的不再进行下一步评审。

## 七、评标

19、评标

19.1评标组织：

工程招标的开标、评标、定标，由招标人委托招标代理机构按评标办法依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

评标委员会组成的办法：评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的抽取符合国家和地方有关评标专家抽取办法的规定。

19.2  评标内容的保密：

19.2.1 公开开标后，直到宣布中标结果为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

20、投标文件的澄清

为了有助于投标

文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照第22款规定校核发现的算术错误不在此列。

21、初步评审：

21.1评标委员会根据招标文件规定和详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.2重大偏差包括以下内容：

（1）未按招标文件要求提交招标保证金；

（2）投标文件未按招标文件的规定签署；

（3）投标人提供的投标文件不完整；

（4）投标人承诺的投标有效期不足招标文件的规定；

（5）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的时间且不能被接受；

（6）有确凿的证据表明投标人以低于成本价投标或所投报价高于预算价；

（7）投标人承诺的质保期及质量标准不满足招标文件要求；

（8）提供的资格资质文件无效或不符合要求；

（9）提供的业绩、经营情况不真实、准确；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）施工组织设计不能保证本工程质量、进度、安全文明施工等要求；

（13）经评标委员会认定不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（14）未按照招标文件要求参与招标活动。

投标文件有上述情况之一的，将被认定为未能对招标文件做出实质性响应。

21.3细微偏差是投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

21.4如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将视为废标。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22、错误的修正

22.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）唱标一览表价格与投标书中的价格不一致时，以唱标一览表价格为准；

（2）如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

（3）当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以低价者为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

22.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其招标保证金将被没收。

23、详细评审

23.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。

评标委员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件。投标文件存在重大偏差的投标人将被淘汰。

评标委员会通过上述评审，确定入围投标人，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

23.2如评标委员会认为有必要，将对入围投标人进行询标。询标结束后评标委员会对入围投标人进行评价与比较。将按评标标准依次对入围投标人进行评审。

24、特殊情况下的评标

如果根据本招标文件第25条的规定所有投标均被界定为否决投标，或者投标人串通投标导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

25、否决投标=-

25.1投标人有下列情况之一者，为无效投标，但招标保证金不被没收：

（1）招标文件中要求必备的资质证明文件未能提供；投标人资格不符合招标文件要求。

（2）投标文件未按招标文件的规定签署、密封。

（3）投标人的投标文件存在重大偏差（重大偏差的认定见本招标文件的规定）。

（4）投标人法定代表人或其授权代表不参加开标会及询标事宜。

（5）投标截止时间以后送达的投标文件。

（6）评标标准中明确规定的情况。

（7）不按要求进行工程量清单报价。

（8）所有评委认为投标人的投标报价过高的，将重新招标。

（9）法律、法规规定的其他情况。

25.2投标人有下列情况之一者，为无效投标，招标保证金将被没收：

（1）投标人向招标、评标工作有关的人员提供不正当利益。

（2）中标人不按招标文件规定的要求签订合同。

（3）中标人未按规定交纳相关费用。

（4）法律、法规规定的其他情况。

25.3投标人有下列情况之一者，为无效投标，将取消其投标资格并负法律责任：

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料。

（2）投标人在投标有效期内撤回投标。

（3）投标人拒绝接受按照本招标文件规定修正错误后的投标报价。

（4）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果的任何不当活动。

（5）投标人串通投标或采用不正当竞争方式。

（6）投标人以任何方式诋毁其他投标人。

（7）法律、法规规定的其他情况。

25．4投标人有下列情形之一的，经评标委员会集体表决且三分之二多数认定后，视为串通投标，作无效标处理，并提请项目所在地县以上监督主管部门依法查处：

（1）不同投标人的投标文件内容存在异常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人委托同一个人投标的；

（8）不同投标人的投标保证证金从一家单位转出的；

（9）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外。

投标人有上述行为之一的，招标人将严格依照《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。投标人给代理招标人造成损失的，代理招标人有索赔的权利。给招标人造成损失的，应予以赔偿。

26、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

27、评标方法：综合评估法。

27.1 评标原则

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；对投标文件的评审仅依靠投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

（5）综合性原则：评标委员会将综合比较、审查投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标（候选）人。

28、定标原则：评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件和有关证书，由评标委员会确定有效投标人，有效投标人进入商务和技术标评审。由评标委员会成员根据评标标准进行综合打分，所有评委的打分算术平均值为投标人的综合得分，计分时保留2位小数，第3位四舍五入。

本次招标按综合得分从高到低推荐1-3名中标候选人或中标人。得分相同的，报价低者排名靠前，报价也相同的，技术标得分高者排名在前。

29、具体评分标准

29.1总分（100分）：

| 分值划分 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价得分（60分） | 投标人的报价超过最高投标限价按无效投标处理。 |
|  | 评标基准价的确定： 有效投标人数量在7-12家（含）时所有有效投标人的投标总报价中，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，取剩余投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价；有效投标人数量在12（不含）-18家（含）时所有有效投标人的投标总报价中，去掉二个最高报价，去掉二个最低报价，取剩余投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价；有效投标人数量在18（不含）-23家（含）时所有有效投标人的投标总报价中，去掉三个最高报价，去掉三个最低报价，取剩余投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价取剩余投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价； 注：若少于7家（含）时则不再去最高、最低报价。去掉的最高、最低报价的投标人仍继续参与评审。 |
|  | 投标报价等于评标基准价的得60分，（注：不足1%按内插法计算，保留小数点后两位。） 投标报价比评标基准价高1%减0.5分，最低减至55分； 投标报价比评标基准价每低1%减0.5分，最低减至55分； 偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%。 |
| 施工组织设计 （25分） | 1.施工部署及工程重点：根据投标人针对项目实施的重点、难点的分析，对关键技术、工艺有深入表述，解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力，由评标委员会酌情打分，0分---3分。 2.质量保证体系及措施：.根据投标人针对项目实际情况，有完整、可行的工程质量技术组织措施，由评标委员会酌情打分，0分---3分。 3.施工方案及主要分部、分项工程施工方法：根据投标人各分部分项工程的主要施工方法，由评标委员会酌情打分，0分---4分。 4.现场安全文明施工及扬尘防治措施：根据投标人施工的安全保障措施、文明施工的技术组织措施切实可行、完整可靠，且安全文明施工有应急救援措施，，由评标委员会酌情打分，0分---4分。 5.投入主要施工机械设备：根据投标人施工的投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，由评标委员会酌情打分，0分---4分。 6.施工进度计划及保障措施：根据投标人施工进度计划和各阶段进度的保证措施，由评标委员会酌情打分，0分---4分。 7. 项目班子配备情况、劳动力安排：根据投标人项目班子配备情况、劳动力安排计划、人员数量、工种、能力、经验、职称，工作安排，组织层次，由评标委员会酌情打分，0分---3分。 注: 投标文件中针对本项内容所做出的响应作为合同的一部分，招标人将严格审核， 若有违反，招标人有权对中标人予以一定金额罚款，情节严重可以书面警告直接解除合同。 |
| 养护措施（5分） | 养护措施科学、合理，有人员安排和设备计划，得1-5分。 |
| 业绩及证书（8分） | 投标人自2015年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）施工过的类似工程业绩情况每项可得2分，最高为8分。（依据合同原件）； 以上涉及评分的所有业绩合同及证书均以开标时间前递交至现场的原件为依据，且投标文件正本、副本均应附复印件，否则不得分。 |
| 文件编制及响应情况 （2分） | 根据投标人编制投标文件的外观良好、外形尺寸、页码编排、装订符合文件要求，无算术错误，组成齐全、文字质量、内容按要求填写等，投标人编制的投标文件没有缺、漏项，计算准确，由评标委员会酌情打分，满分2分。 |

- 所有评委评分的算术平均值为投标人的最终得分。最终得分保留两位小数。

- 八、授予合同

## 31、中标通知书

## 31.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电报、传真的形式，但需要以书面确认；

31.2中标通知书为合同的组成部分。

32、合同协议书的签署

32.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与甲方签定合同，否则按开标后撤回投标处理；

32.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件；

32.3中标人如未按第32.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格并扣缴招标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

32.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

# 第三章 合同条款及格式

#### 合同协议书

#### （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）           元（￥）。

4．承包人项目经理：

5．工程质量符合标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为＿日历天。

9．本协议书一式两份，合同双方各执一份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）    ）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

承包人：（盖单位公章

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月＿日                   年  月＿日

# 第四章  项目说明工程量清单

招标内容 ：北城周公河500亩

1、苗木种类为白蜡、国槐、法桐，明细如下：

| 序号 | 项目名称及特征 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植乔木 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 | 45 | 307485 |
| 2 | 栽植乔木 1.乔木种类:法桐 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 | 50 | 341650 |
| 3 | 栽植乔木 1.乔木种类:国槐 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 | 70 | 478310 |
| 4 | 合 计 |  | 20500 |  | 1127445 |

2、养护期两年，自栽植完毕验收合格之日起算。养护包括浇水，涂白、剪枝、打药、除草等。

二、报价要求：

1、投标人在报价中所报的总价以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用,所报单价为全费用单价。投标人的投标总价应与清单报价一致。各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

2、投标人必须自行踏勘现场，以获取与本工程相关的所有内容并包含在投标报价中，否则自行承担为此造成的损失，考察现场的费用由投标人自己承担。施工中另有相关项目，甲乙双方再另行协商。

3、报价不允许以百分比让利的形式投标报价。

三、其他要求：

1、本工程为交钥匙工程，包工包料，不允许转包。项目过程中所产生的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用、维护费、拆除费，由投标人综合考虑并包含在投标报价中。施工时，要对原建筑物进行安全防护，制定施工方案，如有损坏无条件进行赔赏。

2、本工程施工过程中由于投标人原因产生的所有费用（如违约、纠纷、罚款、手续办理等费用）均有中标人承担，如中标人拒付，将直接从工程款中扣除缴纳（无需投标人签字、盖章）。

3、施工场地清洁卫生的要求：①中标人保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定和发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，中标人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；②现场必须按标准化施工现场要求办理（包含物料的分类堆放，标识牌的悬挂等）。

# 第五章 投标文件格式

投标文件格式（部分格式）

正本或副本

聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

投标文件

项目编号：SDZF-2018-01

投标人名称：                   （公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

投标文件目录

一、招标保证金…………………………………………………………页

一、资格、资质证明文件………………………………………………页

二、投标文件……………………………………………………………页

三、技术文件……………………………………………………………页

四、商务文件……………………………………………………………页

五、附表…………………………………………………………………页

## 一、招标保证金

采用电汇或银行转账形式支付

附：汇款凭证复印件（加盖公章）

投标人基本账户开户许可证复印件

附：投标人基本账户开户许可证复印件（加盖公章）

## 二、资格、资质证明文件

1、投标函

山东正方建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为:              的采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件共六份，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、按量提供货物及服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的保证，你们有选择中标人的权利。

4、如我方中标，我方愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按照招标文件的规定交纳招标保证金、中标服务费、公证费、履约保证金，遵守有关招标的各项规定。

6、我方投标文件自开标之日起报价有效期为90个工作日。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

2、投标单位概况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附高级职称人员的职称证复印件、毕业证复印件、身份证复印件并注明联系电话。

单位名称（盖章）：

委托代理人（签字）：

年月日

3、投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本复印件加盖公章

投标人营业执照副本复印件加盖公章

投标人资质证书副本复印件加盖公章

投标人安全生产许可证副本复印件加盖公章

4、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

日期：年月日

5、法定代表人授权委托书及授权代理人的身份证（如投标人代表为法定代表人，则无需出具授权委托书，但须提供本人身份证）

本授权委托书声明：

本人          系的法定代表人，现授权委托           为我公司授权代理人，以本公司的名义参加的投标活动。授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本公司均予以承认。

本授权委托书自年月日起至年月日止有效。

代理人无转委托权，特此委托。

| 附：法定代表人身份证复印件 （正反面） | 附：授权代理人身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

授权代理人：（签字）性别：

年龄：身份证号码：

职务：投标人：

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

6、近期财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明复印件加盖公章。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

履行合同的人员、设备技术能力证明表

| 单位名称 | （盖公章） |
| --- | --- |
| 技术人员数量 |  | 管理人员数量 |  | 生产人员数量 |  |
| 生产设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| 检验设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |

1、本表由投标人填写；

2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明；

8、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无违规违法声明

山东正方建设项目管理有限公司：

1、我公司目前未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单。

2、我公司参加政府采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标人全称：（盖单位公章）

年月日

注：①重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

9、投标人承诺书

承诺函

（招标人名称）：

我方参加了                （项目名称）      施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报主管部门。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人：                        (签字)

年       月       日

10、招标文件中要求投标人提供的及投标人认为需要提交的其它资格、资质证明文件

## 三、报价文件

1、唱标一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 质量标准 |  |
| 3 | 工期（是否满足招标文件要求） |  |
| 4 | 延误工期赔偿金额（元/日历天） | 元/日历天（≥1000元/日历天） |
| 5 | 项目经理 | 姓名 |  |
|  |  | 建造师注册级别 |  |
| 6 | 优惠条件 |  |
| 7 | 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：为方便唱标，密封投标文件时，须将“唱标一览表”单独密封三份在袋中。单独密封的唱标一览表与投标文件不一致的，以唱标一览表为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

2、工程量报价明细

| 序号 | 项目名称及特征 | 单位 | 数量 | 综合单价报价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植乔木 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 1.乔木种类:法桐 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 1.乔木种类:国槐 2.乔木规格:胸径5cm | 株 | 6833 |  |  |
| 4 | 合 计 |  | 20500 |  |  |

3.全费用单价分析表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价组成（元） | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 措施费和其他 | 规费 | 税金 |  |

投标人：       (盖章)

委托代理人：     (签字或盖章)

日期：   年  月  日

- 主要材料用量明细表

项目名称：聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：       (盖单位公章)

委托代理人：     (签字或盖章)

日期：年  月  日

四、技术文件

1、技术资料（投标人自行提供）

2、施工组织设计方案

2.1投标人应编制施工组织设计，包括以下内容，编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式进行说明。

1.施工部署及工程重点。

2.质量保证体系及措施。

3.施工方案及主要分部、分项工程施工方法。

4.现场安全文明施工及扬尘防治措施。

5.投入主要施工机械设备。

6.施工进度计划及保障措施。

7. 项目班子配备情况、劳动力安排。

2.2施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及要求格式附后。

（1）拟投入本项目的主要施工设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（4）施工总平面图

（5）临时用地计划表

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

项目名称：聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）、劳动力计划表

项目名称：聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

（三）、计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

- 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（四）施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

（五）临时用地表

项目名称：聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

| 用途 | 面积(平方米) | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

## 五、商务文件

1、项目管理机构配备

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。

（一）项目管理机构配备情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理的建造师注册证书编号 |  | 手机号码 |  |
| 已完同类工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 工期 | 在建或已完 | 工程质量 |

（三）项目管理机构配备情况辅助说明资料

聊城经济技术开发区北城周公河500亩苗木栽植工程

注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、近期完成的类似项目情况表

投标人名称：

| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程规模 | 合同金额 | 质量 | 工期 | 业主联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附中标通知书和合同复印件。

3、正在实施的和新承接的项目情况表

投标人名称：

| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程规模 | 合同金额 | 质量 | 工期 | 业主联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附中标通知书和合同复印件

4、近期投标人施工工程获奖情况

投标人名称：

| 招标人 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁发部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人有关证书情况统计表1

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 内容 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 注册资金： |  |
| 2 | 资质证书 | 名称及等级： |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 有效期： |  |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件 | 是否提供： |  |
| 6 | 基本帐户开户许可证复印件及保证金电汇或转账凭证复印件 | 是否提供： |  |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（2015年-2018年）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）及《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法企业名单的《无违规违法声明》）及承诺函见附件。 | 是否提供： |  |
| 8 | 依法缴纳社会保障资金。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单的复印件加盖公章； | 是否提供： |  |
| 9 | 2016年度税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章； | 是否提供： |  |
| 10 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件） | 是否提供： |  |
| 11 | 2016年度财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明复印件加盖公章。 | 是否提供： |  |
| 对核验结果有关人员签字 | 投标人授权代表： 评标委员会成员： |

说明：1、企业填写本表除检验结果一栏外的各个分项，在开标前与证件原件及合同原件在一起单独递交，同时在投标文件中提供。2、此表根据投标人需要可以扩展。

投标人有关业绩及获奖情况统计表2

投标人名称：

| 投标人自自2015年1月1日(含)以来（以合同签订日期为准）施工过的类似工程业绩情况， 每项可得2分，最高为8分。（依据合同原件）； 以上涉及评分的所有业绩合同及证书均以开标时间前递交至现场的原件为依据，且投标文件正本、副本均应附复印件，否则不得分。 |
| --- |
| 工程名称 | 建设单位 | 签订日期 | 合同价款（万元） | 得分 |
| 合计 |  |
| 对核验结果有关人员签字 | 投标人授权代表： 评标委员会成员： |